PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Neon Arsenal Market

Marketplace Full-Stack para Itens de CS2/CS:GO

📋 Informações do Projeto Desenvolvedor: Solo ¦ Duração: ~3 Semanas ¦ 2 Sprints Objetivo: Resolver pendências críticas identificadas na Análise Técnica v2.0 Março de 2026 ¦ Fase: Pós-Sprint 4

# 1. Visão Geral do Plano

Este documento organiza as pendências de prioridade Crítica, Alta e Média identificadas na Análise Técnica v2.0 (pós Sprint 4). O objetivo é transformar o MVP funcional em um produto pronto para portfólio profissional, com qualidade de código, segurança e infraestrutura adequadas para apresentação a recrutadores e equipes de engenharia.

Premissa

As 4 sprints de funcionalidade estão concluídas. A aplicação já é full-stack e funcional.

O foco dessas sprints é qualidade, segurança e maturidade de engenharia —

os aspectos que diferenciam um portfólio amador de um profissional.

## 1.1 Cronograma Visual

| Sprint / Fase | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1–4 Funcionalidades (Concluídas) | ✓ | ✓ |  |  |
| S5 Qualidade & Portfólio |  |  | ▶ |  |
| S6 Segurança & Infraestrutura |  |  |  | ▶ |

## 1.2 Estimativas Consolidadas

| Sprint | Semanas | Tarefas | Horas Est. | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 — Qualidade & Portfólio | 1.5 | 8 | 25–35h | 🔴 Crítico |
| S6 — Segurança & Infraestrutura | 1.5 | 7 | 20–30h | 🟡 Alta/Média |
| TOTAL | ~3 | 15 | 45–65h | — |

Estimativa de tempo diário

Trabalhando ~3 horas por dia em dias úteis, o plano se encaixa em ~3 semanas.

Em ritmo intenso (fins de semana incluídos), pode ser concluído em 2 semanas.

As tarefas de testes podem ser feitas em paralelo com as de segurança.

| SPRINT 5 Qualidade & Portfólio O que um recrutador sênior verifica nos primeiros 5 minutos no GitHub | 1.5 semana(s) |
| --- | --- |

Esta é a sprint de maior impacto imediato no portfólio. README e testes são os dois primeiros itens verificados por qualquer pessoa que abre o repositório. A ausência de ambos envia o sinal errado independente da qualidade da implementação. Ao final desta sprint, o repositório deve ser capaz de se apresentar sozinho sem nenhuma explicação verbal.

Estratégia de implementação

Comece pelo README — ele serve de mapa mental para as decisões de arquitetura

que você documentará nos testes. Em seguida, implemente testes nos services

mais críticos do backend (orders, payments, commissions) e depois

testes dos hooks e contextos React. Use a estrutura Vitest já configurada.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Reescrever o README.md profissional Badge de status, descrição do projeto, arquitetura em ASCII, stack tecnológica, como rodar localmente (passo a passo), features implementadas, decisões técnicas relevantes, próximos passos e screenshots/GIF da aplicação | Documentação CRÍTICO | 4–6h |
| 5.2 | Testes unitários: orders.service.ts Cobrir: criação atômica de pedido, verificação de estoque com condição de corrida (stock >= quantity), erro 409 em overselling, snapshot de preço. Mock do Prisma com prisma.$transaction | Backend CRÍTICO | 4–5h |
| 5.3 | Testes unitários: payments.service.ts Cobrir: criação de ordem PayPal, captura de pagamento, atualização de status (PENDING → CONFIRMED), criação de SellerTransaction por OrderItem, cálculo correto de gross/commission/net. Mock do PayPal SDK e Prisma | Backend CRÍTICO | 4–5h |
| 5.4 | Testes unitários: commissions.service.ts + sellers.service.ts Cobrir: cálculo de comissão com diferentes taxas, aprovação e rejeição de seller (isApproved toggle), disparo de email em cada cenário. Mock do emailService | Backend CRÍTICO | 3–4h |
| 5.5 | Testes de integração: CartContext.tsx Cobrir: addItem incrementa quantidade, addItem com item novo, removeItem, updateQuantity, clearCart, persistência no localStorage, toast.success é chamado ao adicionar. Usar renderHook + @testing-library/react | Frontend CRÍTICO | 3–4h |
| 5.6 | Testes dos hooks TanStack Query críticos Cobrir: useProducts (retorna lista, aplica filtros), useOrder (retorna detalhe, 404 → not found), useSellerTransactions (calcula totais). Usar MSW (Mock Service Worker) para interceptar requests sem depender do backend real | Frontend CRÍTICO | 4–5h |
| 5.7 | Testes de componentes: ProductCard + ProductCardSkeleton Cobrir: renderiza imagem quando imageUrl presente, renderiza fallback (Package icon) quando imageUrl ausente, badge de categoria aparece, skeleton tem número correto de elementos, click navega corretamente | Frontend Alta | 2–3h |
| 5.8 | Configurar CI/CD mínimo com GitHub Actions Workflow: npm run lint + npm run typecheck + npm run test no push para main/develop. Adicionar badge de status ao README. Usar actions/checkout@v4 + actions/setup-node@v4. Não precisa fazer deploy automaticamente | DevOps Alta | 2–3h |

## 5.1 Estrutura Recomendada do README

README.md — Seções Obrigatórias

# Neon Arsenal Market

[![Tests](badge)] [![TypeScript](badge)] [![License: MIT](badge)]

## Sobre o Projeto (2-3 parágrafos descrevendo o que é)

## Screenshots / Demo (GIF ou imagens das telas principais)

## Arquitetura (ASCII art das camadas, decisoes de design)

## Tech Stack (tabela Backend ¦ Frontend ¦ Banco ¦ Infra)

## Como Rodar Localmente (step-by-step: clone, env, migrate, run)

## Endpoints da API (link para /api/docs ou tabela resumida)

## Decisões Técnicas (por que Clean Arch, price snapshot, etc.)

## Próximos Passos (backlog publico)

## 5.2 Estrutura de Pastas para Testes

Organização recomendada

server/src/modules/orders/__tests__/orders.service.test.ts

server/src/modules/payments/__tests__/payments.service.test.ts

server/src/modules/commissions/__tests__/commissions.service.test.ts

server/src/modules/sellers/__tests__/sellers.service.test.ts

src/contexts/__tests__/CartContext.test.tsx

src/application/__tests__/useProducts.test.tsx

src/application/__tests__/useSellerTransactions.test.tsx

src/components/__tests__/ProductCard.test.tsx

src/components/__tests__/ProductCardSkeleton.test.tsx

| SPRINT 6 Segurança & Infraestrutura CORS, webhook PayPal, enum de roles, refresh token blacklist e Docker | 1.5 semana(s) |
| --- | --- |

Esta sprint trata as vulnerabilidades de segurança remanescentes e melhora a infraestrutura de desenvolvimento. Nenhum item aqui exige mudanças de arquitetura — todos são ajustes cirurgicos em arquivos existentes. A ordem de execução recomendada segue da tarefa de maior risco para a de menor risco.

Estratégia de implementação

Comece pelo CORS e webhook PayPal — ambos são vulnerabilidades ativas

em produção. Em seguida, faça a migração do role para enum (requer uma

migration do Prisma). Depois, implemente a blacklist de refresh tokens

(usando uma tabela RevocatedToken no SQLite — sem Redis necessario).

Finalize com Swagger e Docker para completar a infraestrutura.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Corrigir CORS para origins específicas Alterar app.use(cors()) para cors({ origin: process.env.ALLOWED_ORIGIN ¦¦ "http://localhost:5173", credentials: true }). Adicionar ALLOWED_ORIGIN ao server/.env.example. Testar que outros origins recebem erro 403 | Segurança Alta | 1h |
| 6.2 | Verificar assinatura do webhook PayPal Em payments.controller.ts, verificar o header PAYPAL-TRANSMISSION-SIG antes de processar qualquer webhook. Usar a SDK oficial do PayPal (já instalada) ou implementar HMAC-SHA256 manual com PAYPAL_WEBHOOK_ID. Adicionar PAYPAL_WEBHOOK_ID ao .env.example | Segurança Alta | 2–3h |
| 6.3 | Migrar role de String para enum Prisma Criar enum Role { CUSTOMER SELLER ADMIN } no schema.prisma. Atualizar model User (role Role @default(CUSTOMER)). Gerar e rodar migration: npx prisma migrate dev --name add-role-enum. Atualizar shared/types/roles.ts, auth.dto.ts e requireRole.ts para usar o enum gerado pelo Prisma Client | Backend Alta | 2–3h |
| 6.4 | Swagger/OpenAPI na /api/docs Instalar @fastify/swagger ou express-jsdoc-swagger. Documentar os endpoints mais importantes: auth (register, login, refresh), products (list, get, create), orders (create, get, status), payments (create, capture). Adicionar link /api/docs ao README | Backend Alta | 4–5h |
| 6.5 | Blacklist de refresh tokens (logout efetivo) Criar model RevokedToken { id String @id token String @unique revokedAt DateTime @default(now()) } no schema.prisma. No auth.service.logout(), inserir o refresh token na tabela. No auth.service.refresh(), verificar se o token está revogado antes de emitir novo access token. Adicionar cron simples para limpar tokens expirados | Segurança Média | 3–4h |
| 6.6 | docker-compose.yml para desenvolvimento local Criar docker-compose.yml na raiz com dois serviços: api (Node.js backend com volume para server/src) e frontend (Vite dev server). Criar server/Dockerfile.dev e Dockerfile.dev na raiz. Adicionar secão "Docker" ao README com: docker-compose up --build | Infra Média | 3–4h |
| 6.7 | Lint e typecheck no pre-commit (husky + lint-staged) Instalar husky e lint-staged. Configurar pre-commit hook que roda eslint --fix e tsc --noEmit apenas nos arquivos staged. Isso garante que código com erro de tipo nunca entre no repositório, reforçando a qualidade para o portfólio | DevOps Média | 1–2h |

## 6.1 Implementação da Blacklist de Tokens

schema.prisma — Novo modelo RevokedToken

model RevokedToken {

id String @id @default(cuid())

token String @unique

expiresAt DateTime // data de expiração original do refresh token

revokedAt DateTime @default(now())

@@index([token])

@@index([expiresAt]) // para cron de limpeza

}

auth.service.ts — Logout com revogação

async logout(refreshToken: string) {

const payload = jwt.verify(refreshToken, JWT_REFRESH_SECRET);

await prisma.revokedToken.create({

data: {

token: refreshToken,

expiresAt: new Date(payload.exp * 1000),

}

});

}

async refresh(refreshToken: string) {

const revoked = await prisma.revokedToken.findUnique(

{ where: { token: refreshToken } }

);

if (revoked) throw new AppError(401, "Token revogado");

// ... continua com a lógica de refresh normal

}

# 3. Critérios de Conclusão

O projeto está pronto para ser divulgado como portfólio profissional quando todos os itens abaixo estiverem marcados:

| ✅ | Critério | Sprint | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | README.md profissional com screenshots e guia de instalação | S5 | CRÍTICO |
| □ | Testes nos 4 services críticos do backend | S5 | CRÍTICO |
| □ | Testes de CartContext e hooks TanStack Query | S5 | CRÍTICO |
| □ | Testes de componentes ProductCard e Skeleton | S5 | CRÍTICO |
| □ | CI/CD com GitHub Actions rodando lint + typecheck + tests | S5 | Alta |
| □ | CORS configurado para origin específica | S6 | Alta |
| □ | Webhook PayPal com verificação de assinatura | S6 | Alta |
| □ | Role migrado para enum Prisma | S6 | Alta |
| □ | Swagger/OpenAPI disponível em /api/docs | S6 | Alta |
| □ | Logout invalida refresh token (blacklist) | S6 | Média |
| □ | docker-compose up --build funciona sem configuração manual | S6 | Média |
| □ | Pre-commit hook (husky) rodando lint e typecheck | S6 | Média |

Score projetado pós Sprint 5 & 6

Backend: 9.5/10 (CORS + webhook + enum + blacklist)

Frontend: 9.0/10 (testes cobrindo contexts, hooks e componentes)

Potencial: 9.5/10 (README + CI/CD + Docker = projeto pronto para contribuição)