PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

Neon Arsenal Market

Marketplace Full-Stack para Itens de CS2/CS:GO

📋 Informações do Projeto Desenvolvedor: Solo ¦ Duração: ~5–6 Semanas ¦ 5 Sprints Objetivo: Publicar versão completa e funcional no portfólio Março de 2026

# 1. Visão Geral do Plano

Este documento organiza o desenvolvimento restante do Neon Arsenal Market em 5 sprints focados. O objetivo central é transformar a base técnica sólida já existente no backend em uma aplicação full-stack completamente funcional — conectando o frontend React à API real, corrigindo falhas de segurança e entregando um produto que impressione recrutadores e outros desenvolvedores.

Premissa fundamental O backend já está produzido e funciona. A prioridade não é reescrever — é conectar, completar e polir. Estima-se que ~60% do trabalho seja frontend e ~40% seja ajustes no backend/schema.

## 1.1 Cronograma Visual (Gantt)

| Sprint / Fase | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Integração Frontend ↔ API | ▓ | ▓ |  |  |  |  |
| S2 Fluxos de Usuário Completos |  | ▓ | ▓ |  |  |  |
| S3 Conteúdo & Produto |  |  | ▓ | ▓ |  |  |
| S4 Segurança & Qualidade |  |  |  | ▓ | ▓ |  |
| S5 Portfólio & Entrega |  |  |  |  | ▓ | ▓ |

## 1.2 Estimativas Consolidadas

| Sprint | Semanas | Tarefas | Horas Est. | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 — Integração Frontend ↔ API | 2 | 10 | 40–50h | 🔴 Crítico |
| S2 — Fluxos de Usuário | 1.5 | 9 | 25–35h | 🔴 Crítico |
| S3 — Conteúdo & Produto | 1.5 | 7 | 20–30h | 🟡 Alta |
| S4 — Segurança & Qualidade | 1 | 8 | 15–20h | 🟡 Alta |
| S5 — Portfólio & Entrega | 1 | 6 | 10–15h | 🔵 Média |
| TOTAL | ~7 | 40 | 110–150h |  |

Estimativa de tempo diário Trabalhando ~3–4 horas por dia em dias úteis, o plano se encaixa em 5–6 semanas. Em ritmo mais intenso (fim de semana incluído), pode ser entregue em 4 semanas.

| SPRINT 1 Integração Frontend ↔ API O trabalho mais impactante do projeto — conectar React com a API real | 2 semana(s) |
| --- | --- |

Esta é a sprint mais crítica. Sem ela, o projeto não demonstra capacidade full-stack. O objetivo é eliminar completamente o mock-data.ts e o AuthContext mock, criando uma camada de serviços HTTP real. Ao final desta sprint, login, listagem de produtos e checkout devem estar funcionando com dados reais do banco.

Estratégia de implementação Criar um arquivo src/services/api.ts com o cliente HTTP (axios ou fetch wrapper). Depois, para cada feature, criar um hook customizado usando TanStack Query (já instalado) — ex: useProducts(), useAuth(), useOrders(). Isso mantém o código organizado e já aproveita cache/loading/error states automaticamente.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Criar camada de serviços HTTP src/services/api.ts — cliente axios/fetch com interceptors, base URL e token automático | Frontend | 3–4h |
| 1.2 | Conectar autenticação à API real Substituir AuthContext mock — chamar POST /auth/login, /auth/register, /auth/refresh. Persistir token no localStorage. | Auth | 4–5h |
| 1.3 | Criar hooks com TanStack Query useProducts(), useProductDetail(), useSellers(). Substituir leituras do mock-data.ts | Frontend | 4–5h |
| 1.4 | Conectar listagem e filtros de produtos Products.tsx e ProductDetail.tsx consumindo a API. Filtros de busca funcionando. | Produtos | 4–5h |
| 1.5 | Conectar Seller Dashboard à API Chamadas reais para /sellers/me, /products (do seller), /orders (do seller) | Seller | 5–6h |
| 1.6 | Conectar Admin Dashboard à API Chamadas para /admin/stats, /sellers (pending), /users, /orders. Aprovação real de sellers. | Admin | 5–6h |
| 1.7 | Conectar carrinho ao fluxo de pedido real CartContext.checkout() → POST /orders → retornar orderId para pagamento | Orders | 3–4h |
| 1.8 | Conectar pagamento PayPal no frontend POST /payments/create-link → redirecionar para approvalUrl → callback de retorno | Payments | 4–5h |
| 1.9 | Rota protegida por autenticação real PrivateRoute component que bloqueia /seller, /admin, /checkout sem token válido | Auth | 2–3h |
| 1.10 | Tratar erros de API globalmente Toast/alert para erros de autenticação, 404, 500. Logout automático em 401. | UX | 2–3h |

Critério de Conclusão da Sprint 1

- ☐  Consigo fazer login com um usuário real do banco de dados

- ☐  A listagem de produtos vem da API (não do mock-data.ts)

- ☐  Consigo criar um pedido real e ser redirecionado ao PayPal

- ☐  O Seller Dashboard mostra dados reais do seller logado

- ☐  O Admin consegue aprovar um seller real via interface

| SPRINT 2 Fluxos de Usuário Completos Páginas essenciais que estão faltando para o usuário usar o sistema | 1.5 semana(s) |
| --- | --- |

Com a integração feita, esta sprint foca em criar as páginas que o usuário precisa para completar sua jornada: ver seus pedidos, acompanhar o status, gerenciar seu perfil e os sellers poderem atualizar o status dos itens enviados.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Página 'Meus Pedidos' (Customer) Rota /orders — lista paginada com status, data, total. GET /orders/customer já existe. | Customer | 3–4h |
| 2.2 | Detalhe do Pedido com Timeline Rota /orders/:id — timeline visual de status: PENDING → CONFIRMED → SHIPPED → DELIVERED | Customer | 3–4h |
| 2.3 | Seller pode marcar pedido como Enviado Criar endpoint PATCH /orders/:id/ship (somente seller dono do item). Botão no dashboard. | Seller | 3–4h |
| 2.4 | Página de Perfil do Usuário Rota /profile — editar nome, email, trocar senha. PATCH /users/:id já existe. | Users | 3–4h |
| 2.5 | Recuperação de Senha POST /auth/forgot-password (gera token + email) e POST /auth/reset-password (aplica reset) | Auth | 4–5h |
| 2.6 | Conectar Reviews à API POST /reviews no ProductDetail.tsx. Listar reviews reais do produto. | Reviews | 2–3h |
| 2.7 | Página de Erro 404 e estados vazios NotFound estilizado + empty states para listas sem dados (pedidos, produtos, etc.) | UX | 2–3h |
| 2.8 | Feedback visual de loading/erro Skeletons de loading e mensagens de erro amigáveis em todas as páginas que usam API | UX | 3–4h |
| 2.9 | Fluxo de registro de Seller Formulário de criação de conta seller no frontend. POST /sellers. Mensagem de aguardo. | Seller | 2–3h |

Critério de Conclusão da Sprint 2

- ☐  Customer consegue ver todos os seus pedidos e acompanhar status

- ☐  Seller consegue marcar um item como enviado

- ☐  Fluxo de 'esqueci minha senha' funciona via email

- ☐  Usuário consegue editar seus dados de perfil

- ☐  Todas as telas têm estado de loading e erro tratados

| SPRINT 3 Conteúdo & Produto Imagens, upload, emails e o que faz o produto parecer real | 1.5 semana(s) |
| --- | --- |

Um marketplace sem imagens não funciona visualmente. Esta sprint adiciona upload de imagens aos produtos, emails transacionais automáticos (essenciais para qualquer e-commerce), e completa os módulos de inventário e analytics básico.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Upload de Imagem do Produto Adicionar campo imageUrl ao schema Prisma. Endpoint POST /products/:id/image (multer). Frontend com preview. | Produto | 5–6h |
| 3.2 | Galeria de imagens no ProductDetail Exibir imagens reais do produto. Fallback para placeholder quando sem imagem. | Frontend | 2–3h |
| 3.3 | Email: confirmação de pedido Enviar email com resumo após pagamento confirmado. Configurar Nodemailer + Resend ou SendGrid. | Email | 3–4h |
| 3.4 | Email: aprovação/rejeição de seller Notificar seller quando admin aprova ou rejeita. Aproveitar o serviço de email criado. | Email | 1–2h |
| 3.5 | Email: mudança de status do pedido Notificar customer quando status muda (shipped, delivered). Evento no ordersService. | Email | 2–3h |
| 3.6 | Visualização de estoque no Seller Dashboard Tabela de produtos com estoque atual + logs do InventoryLog. GET /products?sellerId. | Seller | 2–3h |
| 3.7 | Categoria no schema e produtos Adicionar campo category ao model Product no Prisma. Migração + filtro na API. | Backend | 2–3h |

Sobre o serviço de email Recomendação: usar Resend (resend.com) — free tier generoso, SDK simples, ótima DX. Alternativa: Nodemailer com Gmail SMTP para dev. Em ambos os casos, criar um EmailService em server/src/shared/utils/email.ts e reutilizar em todos os módulos.

Critério de Conclusão da Sprint 3

- ☐  Seller consegue fazer upload de imagens para seus produtos

- ☐  Produto exibe imagens reais na página de detalhe

- ☐  Email de confirmação é enviado após pagamento

- ☐  Seller recebe email quando é aprovado/rejeitado

| SPRINT 4 Segurança & Qualidade Corrigir vulnerabilidades e adicionar testes básicos | 1 semana(s) |
| --- | --- |

Esta sprint não adiciona features visíveis para o usuário, mas é o que separa um projeto amador de um projeto profissional. Os ajustes de segurança e testes básicos mostram que você sabe construir software de produção, não apenas protótipos.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Configurar CORS com origin específica cors({ origin: process.env.ALLOWED_ORIGIN }) no app.ts. Remover CORS aberto. | Segurança | 30min |
| 4.2 | Rate limiting nos endpoints de auth express-rate-limit nos endpoints /auth/login e /auth/register. Max 10 req/min. | Segurança | 1–2h |
| 4.3 | Verificação de assinatura do webhook PayPal Validar header PAYPAL-TRANSMISSION-SIG antes de confirmar pagamento. Evitar fraude. | Segurança | 2–3h |
| 4.4 | Blacklist de refresh tokens (logout efetivo) Map em memória (ou Redis) para invalidar refresh tokens no logout. Previne token roubado. | Segurança | 2–3h |
| 4.5 | Role como enum no Prisma Migrar role: String para enum Role { CUSTOMER SELLER ADMIN }. Migração de banco. | Backend | 1–2h |
| 4.6 | Testes unitários — authService register(), login(), refresh(). Casos: sucesso, email duplicado, senha errada. | Testes | 3–4h |
| 4.7 | Testes unitários — ordersService create(): estoque insuficiente, produto não encontrado, criação bem-sucedida. | Testes | 3–4h |
| 4.8 | Testes unitários — paymentsService confirmPayment(): cálculo de comissão correto, idempotência (não pagar 2x). | Testes | 3–4h |

Por que testes importam no portfólio Não precisa de 100% de coverage. 3 arquivos de teste bem escritos nos serviços mais críticos (auth, orders, payments) demonstram que você entende o que precisa ser testado e como testar lógica de negócio. Isso é raro em portfólios de dev junior/pleno e chama atenção positiva.

Critério de Conclusão da Sprint 4

- ☐  CORS bloqueando origins não autorizadas

- ☐  Tentativas de brute force no login são limitadas

- ☐  Webhook PayPal rejeita requisições sem assinatura válida

- ☐  npm test passa com testes de auth, orders e payments

| SPRINT 5 Portfólio & Entrega README, deploy, polish final e publicação | 1 semana(s) |
| --- | --- |

A sprint final transforma o projeto de 'código funcionando' para 'projeto de portfólio profissional'. README, deploy público e a aparência geral do repositório são o que recrutadores e outros devs veem primeiro.

| # | Tarefa | Área / Tag | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Reescrever README.md Descrição do projeto, tech stack, screenshot, como rodar localmente, features, decisões técnicas. | Docs | 3–4h |
| 5.2 | Screenshots / GIF do projeto Capturar telas do marketplace, dashboard seller, admin, checkout. Incluir no README. | Docs | 1–2h |
| 5.3 | Criar .env.example completo Todas as variáveis: DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, PAYPAL_*, EMAIL_*, PORT. | Docs | 30min |
| 5.4 | docker-compose.yml Subir backend + frontend com um único comando. Facilita demos ao vivo em entrevistas. | DevOps | 2–3h |
| 5.5 | Deploy do backend Railway ou Render (free tier). Configurar variáveis de ambiente e banco em produção. | Deploy | 2–3h |
| 5.6 | Deploy do frontend Vercel ou Netlify. Configurar VITE_API_URL para apontar ao backend deployado. | Deploy | 1–2h |

Sugestão de stack de deploy (free tier) Backend: Railway.app — suporte nativo a Node.js + SQLite, fácil de configurar, free tier generoso. Frontend: Vercel — integração nativa com Git, rebuild automático a cada push. Domínio: usar a URL gerada pelo Railway/Vercel sem custo extra.

# 2. Checklist Completo — Portfólio Ready

Use esta seção como checklist final antes de publicar. Todos os itens devem estar marcados para o projeto estar pronto para portfólio.

| Frontend - ☐ Frontend conectado à API real (sem mock-data) - ☐ Login/Registro funcionando com JWT - ☐ Listagem e detalhe de produtos reais - ☐ Checkout → Pedido → PayPal funcionando - ☐ Página 'Meus Pedidos' para customer - ☐ Seller Dashboard com dados reais - ☐ Admin Dashboard com dados reais - ☐ Upload de imagens funcionando - ☐ Rotas protegidas por autenticação - ☐ Loading states e tratamento de erros - ☐ Responsivo (mobile-friendly) Backend - ☐ CORS configurado com origin específica - ☐ Rate limiting em /auth/* - ☐ Webhook PayPal com verificação de assinatura - ☐ Seller pode marcar pedido como SHIPPED - ☐ Endpoint de recuperação de senha - ☐ Email transacional configurado - ☐ role migrado para enum no Prisma | Qualidade - ☐ Testes: authService (3+ casos) - ☐ Testes: ordersService (3+ casos) - ☐ Testes: paymentsService (2+ casos) - ☐ npm test passa sem erros - ☐ Sem console.log desnecessários no código - ☐ Variáveis sensíveis apenas em .env Portfólio & Docs - ☐ README com descrição completa do projeto - ☐ README com screenshots do sistema - ☐ README com instruções de setup local - ☐ .env.example com todas as variáveis - ☐ Backend deployado (Railway/Render) - ☐ Frontend deployado (Vercel/Netlify) - ☐ Link do deploy no README - ☐ docker-compose.yml funcional Conteúdo - ☐ Produtos com imagens reais cadastrados - ☐ Pelo menos 1 seller de demonstração - ☐ Pelo menos 3 pedidos de exemplo no sistema |
| --- | --- |

# 3. Backlog — Features Pós-Portfólio

Após publicar no portfólio, estas features podem ser desenvolvidas para evoluir o produto para algo mais completo. Elas não são necessárias para impressionar, mas adicionam valor real ao sistema.

| Feature | Módulo | Valor Entregue |
| --- | --- | --- |
| Perfil Público do Seller | Seller | Página pública /seller/:id com loja, produtos e avaliações |
| Lista de Desejos (Wishlist) | Customer | Salvar produtos favoritos para comprar depois |
| Sistema de Rank Bronze→Elite | Seller | Rank baseado em vendas e rating, calculado automaticamente |
| Chat Comprador ↔ Vendedor | Mensagens | Resolução de dúvidas e disputas dentro da plataforma |
| Analytics Dashboard (Admin) | Admin | Gráficos de receita, usuários ativos, produtos mais vendidos |
| Solicitar Saque (Seller) | Financeiro | Seller solicita transferência do saldo acumulado |
| Notificações In-App | UX | Sino de notificações para pedidos, mensagens e aprovações |
| Reembolso / Disputa | Payments | Fluxo de estorno PayPal integrado com atualização de pedido |
| Busca avançada com Elasticsearch | Produtos | Busca full-text escalável para catálogos grandes |
| Verificação de E-mail no registro | Auth | Confirmar email antes de ativar conta |

# 4. Guia de Decisões Técnicas

Referência rápida de escolhas técnicas para manter consistência ao longo do desenvolvimento.

## 4.1 Frontend

Cliente HTTP Usar axios com instância configurada (baseURL, interceptors de token). Criar src/services/api.ts como ponto único. NÃO fazer fetch() direto nos componentes.

Estado de servidor (API data) TanStack Query (react-query) já está instalado. Usar useQuery() para GET e useMutation() para POST/PATCH/DELETE. Gerencia cache, loading, error state automaticamente.

Estado local (UI, Cart) Manter CartContext.tsx para o carrinho local. Para estado global simples (ex: tema), usar Context. Não adicionar Redux — desnecessário para este escopo.

## 4.2 Backend

Banco de dados Manter SQLite para desenvolvimento e demonstração. Mencionar no README que a migração para PostgreSQL exigiria apenas alterar o provider no schema.prisma. Isso demonstra consciência do trade-off.

Upload de arquivos Usar multer para receber o arquivo + salvar no sistema de arquivos local (em dev) ou Cloudinary/S3 (em produção). Retornar URL pública no campo imageUrl do produto.

Variáveis de ambiente NUNCA commitar o .env. O .env.example deve ter TODAS as variáveis com valores de exemplo (mas não reais). Adicionar .env ao .gitignore se ainda não estiver.

🎯 Foco no que importa para o portfólio A qualidade do backend já está ótima. O diferencial agora é fazer o frontend refletir isso — mostrando uma aplicação full-stack real, não uma demo estática. Cada sprint tem seu critério de conclusão claro: use-o como gate antes de avançar para a próxima.

Planejamento gerado por Claude — Assistente de IA da Anthropic  |  Março de 2026